Parte de Ideias:

- Que oportunidade será aproveitada: Oportunidade para mostrar e desenvolver minhas habilidades.

Estratégias: Metodologia Scrum.

Equipe: Eduardo Nascimento.

Recursos necessários: Minha mente e um pc.

(5W2H) ...

What/O quê: Criar um site que contenha minhas ideias de jogos e os jogos.

Why/Por que: Pois além de ser algo que eu amo, é também um dos meus objetivos de vida.

Who/Quem: Eduardo Nascimento.

When/Quando: Final de Outubro até final de novembro/dezembro.

Where/Onde: Desenvolvido em casa e na Faculdade SPTECH.

How/Como: Utilizando tudo que foi aprendido na SPTECH e talvez fora dela.

How Much/Quanto: Meu tempo + ferramentas gratuitas.

Contexto: Falar sobre o tema relacionando o mesmo comigo, demonstrando o porquê dele ser tão importante e participativo na minha vida. Além de introduzir o que será falado adiante.

Objetivo: Convencer o público que este tema é tão importante para mim.

Justificativa: Porque o público deve ser convencido por tudo o que foi dito por mim.

Escopo: Tudo além de Tudo.

(Descrição resumida do projeto, Requisitos do Projeto, Macro Cronograma, Riscos e Restrições, Resultados Esperado, Limites e Exclusões, Recursos Necessários, Partes interessadas (stakeholders))

Entregáveis:

- Documentação.

- Ferramenta de Gestão.

- Modelo Lógico.

- Script do BD.

- Site Institucional.

- Jogo.

- BD na VM.

- Planejamento.

- Dashboard.

- Socioemocional.

Restrições: Ser entregue até dezembro, orçamento de R$0,00 (prazo, escopo e custos).

Limitações: Money.

Macro cronograma: Duração total: 35 dias.

1 semana: Planejamento – 7 dias.

2° semana: Desenvolvimento – 7 dias.

3° semana: Desenvolvimento – 7 dias.

4° semana: Refinamento – 7 dias.

5° semana: Apresentação – 7 dias.

Riscos:

- Eu complexar demais o jogo e demorar para fazer. – Fazer o planejamento completo antes de começar.

Descrição resumida do projeto:

Resultados Esperado:

Limites e Exclusões:

Recursos Necessários:

Riscos e Restrições:

Partes interessadas (stakeholders):

Diagrama de solução:

Premissas:

Marcos do Projeto:

Equipe envolvido: Eu como (desenvolvedor e designer).

Orçamento: Budget R$0,00.

Sustentação:

Fazer uma coleta de Requisitos (comigo mesmo).

COMO SERÁ O JOGO:

- Você cria seu personagem (Masculino ou Feminino), Skin (inicialmente apenas uma sombra toda preta) ...

- Sorteia um elemento (Água, Fogo, Terra, Vento e Raio).

- Escolhe uma classe (Guerreiro, Arqueiro, Mago, (Assassino, Tanque ...)).

- Aparece um Mini texto explicando a Lore do Jogo ou o que você tem que fazer.

- Talvez um tutorial.

- Sistema de Nível do Personagem/Conta (Desbloqueia Torres).

- Sistema de Status (Dano, Vida, Defesa...).

- Sistema de Equipamentos (Bônus de Status).

- Sistema de Inventário (para guardar equipamentos e possivelmente Habilidades).

- Sistema de Inimigos básicos (dropando EXP e possivelmente equipamentos).

- Sistema de Torres (é liberado após um certo nível).

- Sistema de Bosses (é liberado após derrotar a torre do boss).

- Possivelmente um sistema de Habilidades/Ataques (para ser usado no combate na torre e boss, ou apenas no boss).

Ideias:

- Ter um sistema de torres.

- Sistemas de Bosses (cada boss é liberado após o personagem derrotar sua torre).

- Sistemas de Equipamentos (pode ser dropado em inimigos básicos, nas torres e em bosses – Aumenta os stats e pode ter combinações para ganhar bônus).

- Sistema de inimigos básicos, no manual ou automático liberado após algum level de personagem/conta.

- Sistema de EXP/Nível de conta/personagem, para liberar torres.

- Sistema de inventário (para guardar os equipamentos e habilidades não utilizadas).

- Sistema de Habilidades/Ataques (para funcionar na torre/boss ou só no boss – inimigos básicos é combate automático).